## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍 최종 발표
2020182022 오현택

## Slide 2: 개발 진척도
내용 | 목표 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
UI | 타이틀 모드, HP, 점수, 결과 모드 | 목표 完, 단계별 시작 UI 및 성공, 실패 UI 추가 | 100%
모델링 | 큐대, 큐대 표시선, 공, 당구대, 특수 포켓 구현 | 모두 구현 完 | 100%
큐대 조작 | 마우스 움직임 및 클릭을 통한 큐대 조작 구현 | 모두 구현 完 | 100%
충돌 처리 | 큐대와 공의 충돌, 공과 공의 충돌, 벽과 공의 충돌, 포켓과 공의 충돌 | 모두 구현 完 | 100%
아이템 | 추가 점수 아이템, 표시선 아이템, 페널티 아이템, 장애물 | 추가 점수, 표시선, 페널티 아이템은 구현, 장애물은 미구현 | 75%
사운드 | 배경 음악, 충돌 사운드, UI 출력 사운드 | 모두 구현 完 | 100%

## Slide 3: 깃 커밋 통계
처음 프로젝트 저장소 생성 시 분리를 안했었기에
기존 저장소를 그대로 복사해서 독립된 저장소를 다시 만들었음
Chart: 저장소 분리 이전 커밋 통계
| Week of 10/15 | Week of 10/22 | Week of 10/29 | Week of 11/5
계열 1 | 3 | 9 | 9 | 2
Chart: 저장소 분리 이후 커밋 통계
| Week of 11/12 | Week of 11/19 | Week of 11/26 | Week of 12/3
계열 1 | 22 | 19 | 17 | 29

## Slide 4: 깃 커밋 통계
주차 | 커밋 횟수
Week of Oct 15 (10/15) | 3
Week of Oct 22 (10/22) | 9
Week of Oct 29 (10/29) | 9
Week of Nov 5 (11/5) | 2
저장소 분리 전
저장소 분리 후
Week of Nov 12 (11/12) | 22
Week of Nov 19 (11/19) | 19
Week of Nov 26 (11/26) | 17
Week of Dec 3 (12/3) | 29